Speak2MD

Автоматическая расшифровка аудио и форматирование конспектов в Markdown.

Идея. Веб-сервис принимает аудио (загрузка файла или запись), распознаёт речь, структурирует результат (заголовки, тезисы, чек-лист задач, цитаты, таймкоды) и выдаёт готовый .md с предпросмотром/скачиванием.

Часть 1.1. MVP – минимально жизнеспособная версия.

Функционал MVP:

- Загрузка или запись аудио на странице – создание задачи обработки.

- Прогресс в реальном времени (с помощью вебсокетов).

- Выдача готового файла в md-формате.

Ограничения входа (в будущем могут измениться): поддерживаемые форматы mp3/m4a/wav; лимит размера/длительности – 50мб/120мин.

Первичный API:

- POST /api/upload - {job_id: <uuid>}

- GET /api/status/{id} - (SSE/WebSocket: progress/ready/error)

- GET /api/result/{id} - result.md (или ?format=json для JSON)

Стек:

- Front: html5/Fetch/MediaRecorder

- Back: Python/FastAPI + Uvicorn

- Хранение: Postgres

- Конвертация: ffmpeg

- ML: silero-vad (сегментация тишины/речи), NVIDIA Parakeet-TDT-0.6B v3 (расшифровка), Qwen3-1.5B-Instruct (структурирование).

Сущности:

- Job (задача) – центральная сущность обработки

- File/Artifact (артифакт) – входной/промежуточный/итоговый файл.

- Segment – отрезок аудио с таймкодами/текстом

- Summary (конспект) – md (+ возможные json структуры для оглавлений/цитат и т.д.)

- JobEvent – журнал прогресса для веб сокета.

Сценарий работы:

Browser – API: POST /api/upload

API – FileSystem: сохранить /data/{job_id}/input.*

API - Worker: enqueue(job_id)  [BackgroundTasks/Celery]

loop Worker

Worker - ffmpeg: конвертация

Worker - silero-vad: сегментация

Worker - Parakeet ASR: распознавание

Worker - postprocess: пунктуация/склейка

Worker - Qwen2.5 LLM: сборка → summaries.markdown

Worker - FS: result.md/json

Worker - DB: UPDATE jobs.status=ready, метрики

End

Browser - API: GET /api/status/{id}

Browser - API: GET /api/result/{id} → скачать result.md/json

Часть 1.2. Команда проекта.

Сергеев Александр 3371:

- ML/ASR: VAD (Voice Activity Detection) - ASR (Automatic Speech Recognition) - Постпроцессинг - Сборка Markdown. Отвечает за качество и логику преобразования начального продукта в конечный.

- PM: ведение списка задач, распределение задач по сторипоинтам, договор с заказчиком, прием работы, фиксация плана на спринт, подготовка отчетов.

Ивашнев Семен 3371:

- Backend Core dev: FastAPI, схемы БД (Jobs, Artifacts, JobEvent), статусы задач (SSE/WebSocket).

- Системный аналитик: формализация требований, сценарии использования, модель данных, нефункциональные требования, API-контракты, помощь в формулировании критериев приемки.

Саватин Виталий 3371:

- Backend pipeline/workers dev: очередь задач, ретраи/таймауты/идемпотентность, обновление статусов, сохранение артефактов, сборка md-файла.

- Тестировщик: юнит/интеграционные тесты, проверка качества.

Азиз Кодиров 3370:

- UX\UI designer + frontend dev: Форма загрузки/предпросмотр/прогресс бар.

- Технический писатель: скринкаст для защиты, написание пользовательских инструкций/readme-файлов.

Часть 2. Полноценная система.

Цель: показать, как это может выглядеть на в проде: здесь добавляем пользователей, хранение их конспектов, подписки, поиск, админку и т.д. Стек остается совместимым с MVP.

Дополнительные сущности:

- User – учетная запись (email/password), настройки.

- Session/token – сессии, токены за использование (обсуждаемо в дальнейшем).

- Transcript - «логическое» представление результата (файл + сегменты в читаемой форме).

- Project/Folder – группировка транскриптов (обсуждаемо в дальнейшем)

- Sub – актуальная подписка пользователя (план + срок)

- Usage – счетчики использования по периодам.

- Payment (имитация) – сущность платежа

- ShareLink – шеринг результата по защищенной ссылке.

- Tag/Index – теги/полнотекстовый поиск по текстам конспектов.

- AuditLog – логи по действиям (вход/выход, создание/удаление, изменение тарифа, загрузка/экспорт и т.д.)

Часть 2.1. Объектно-ролевая модель доступа.

Модель: RBAC (Role-Based Access Control, ролевая модель управления доступом) с ограничением на уровне владельца. То-есть User видит и изменяет только свои объекты. Admin выполняет операционные задачи и поддержку.

Роли:

- User (пользователь):

  - Может: создавать Job (загрузка аудио), смотреть прогресс/результат; создавать/отзывать ShareLink к своим результатам; видеть свой план/квоты и менять план.

  - Не может: доступ к чужим транскриптам, доступ к возможностям админа (/api/admin/*).

- Admin (администратор):

  - Может: доступ к возможностям админа (/api/admin/*) для поиска пользователей, мониторинга джобов и аудита, при необходимости просмотр/удаление любых объектов по процедуре.

Правила доступа:

- Ownership (owner_id = curr_user.id) – обязательное условие не чтение/изменение Job/Trancsript/Artifact/Summary.

- ShareLink – дает доступ только для чтения к указанному ресурсу по токену.

- Admin – доступ к всем объектам, только через админ-API.

| Объект / Действие | User | Admin |
| --- | --- | --- |
| Job: создать (POST /api/upload) | ✓ (только для себя) | ✓ (диагностика/тест) |
| Job: статус (GET /api/status/{id}) | ✓ (если владелец) | ✓ |
| Job: результат (GET /api/result/{id}) | ✓ (если владелец) | ✓ |
| Transcript: список/чтение | ✓ (только свои) | ✓ (по процедуре) |
| Transcript: теги (POST /api/transcripts/{id}/tags) | ✓ (только свои) | ✓ |
| ShareLink: создать/удалить | ✓ (для своих Transcript) | ✓ (по процедуре) |
| План/квоты/использование (/api/me, /api/plans, /api/usage) | ✓ (только свои) | ✓ (для поддержки) |
| Смена плана | ✓ (только себе) | ✓ (ручная помощь пользователю) |
| AuditLog: запись | Автоматически при действиях | Автоматически при действиях |

Дополнительные API:

- Аутентификация:
POST /api/auth/register
POST /api/auth/login → {access_token, refresh_token}

POST /api/auth/refresh

GET /api/me → профиль/текущий план/остатки квот

- Пользователь и контент:
GET /api/transcripts → список (фильтры: project, tag, q)

POST /api/transcripts/{d}/tags

GET /api/transcripts/{id} → Markdown/JSON + метаданные

POST /api/share/{id} → {url, expires_at}

DELETE /api/share/{token}

- Подписки:
GET /api/plans

POST /api/subscription/change-plan   → (free|pro|team)

GET /api/usage?period=YYYY-MM  → минут/задач/объём

- Админка:
GET /api/admin/users?q=...

GET /api/admin/jobs?status=...

GET /api/admin/audit?user=...

Пример лимитов по тарифам:

| Параметр | Free (по умолчанию) | Pro (пример) | Team (пример) |
| --- | --- | --- | --- |
| Макс. размер файла | 50 МБ | 200 МБ | 1 ГБ |
| Длительность аудио | до 120 мин | до 8 ч | до 12 ч |
| Минут распознавания | 60 | 500 | 2000 |
| Параллельные задачи | 1 | 2 | 5 |
| Поиск/шеринг | — | ✓ | ✓ |

Часть 2.2. Use-cases.

User UC-1: Создание задачи

User UC-2: User делится результатом через shareLink

User UC-3: User смотрит тарифы и меняет план

Admin UC-1: Admin ищет пользователя и проверяет проблемный Job

ER-диаграмма базы данных:

Схема архитектуры сервисов системы:
CDN (Content Delivery Network) — это публичная сеть узлов-кешей, тянет js/css/html, шрифты, изображения и т.д.